# TEAM WORKING RULES

## Dự án: SU26SWP05 – Manga Creation Workflow and Publishing Management System

# 1. Quy định chung

Nhóm làm việc theo mô hình Agile/Scrum, chia dự án thành các sprint nhỏ. Mỗi thành viên phải chủ động hoàn thành công việc được giao, cập nhật tiến độ thường xuyên và hỗ trợ các thành viên khác khi có vấn đề.

Mục tiêu của nhóm là hoàn thành một hệ thống có thể demo được luồng chính:

Mangaka

→ Series Proposal

→ Chapter

→ Page Workspace

→ Task Assignment

→ Assistant Submission

→ Review / Revision

→ Editor Review

→ Publishing / Ranking

# 2. Vai trò trong nhóm

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Member 1 | Project Leader / Backend Lead | Quản lý tiến độ, database, API, backend, merge code |
| Member 2 | BA / Document / Tester | Tài liệu, diagram, SRS, test case, báo cáo, slide |
| Member 3 | Frontend Lead | UI, dashboard, form, task board, kết nối API |
| Member 4 | Page Workspace / Integration | Canvas, region selection, annotation, upload, integration test |

Mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm chính với phần của mình, nhưng không được làm tách rời. Các phần backend, frontend, workspace và document phải được đồng bộ mỗi tuần.

# 3. Quy tắc họp nhóm

Nhóm họp ít nhất 3 lần mỗi tuần.

| Buổi | Nội dung | Thời lượng |
| --- | --- | --- |
| Đầu tuần | Sprint planning, chia task | 30–45 phút |
| Giữa tuần | Check tiến độ, xử lý blocker | 20–30 phút |
| Cuối tuần | Review, demo nội bộ, tổng kết | 45–60 phút |

Mỗi buổi họp cần trả lời 3 câu:

1. Tuần này / hôm nay làm gì?

2. Đã hoàn thành gì?

3. Đang bị kẹt gì?

Nếu thành viên vắng họp phải báo trước và gửi update bằng tin nhắn.

# 4. Quy tắc cập nhật tiến độ

Mỗi thành viên phải cập nhật task trên Jira hoặc board quản lý mỗi ngày.

Các trạng thái task:

Backlog

→ To Do

→ In Progress

→ Code Review

→ Testing

→ Done

Không được để task ở In Progress quá lâu mà không báo lý do.

Mỗi ngày nên update theo mẫu:

Tên:

- Done: ...

- Today: ...

- Blocker: ...

Ví dụ:

Member 4:

- Done: Hiển thị manga page trên canvas

- Today: Vẽ rectangle region

- Blocker: Chưa có API lưu region

# 5. Quy tắc dùng Jira

Mỗi task trong Jira phải có đủ:

Summary

Description

Assignee

Priority

Epic

Sprint

Acceptance Criteria

Due Date

Không tạo task quá chung chung như:

Làm frontend

Làm backend

Làm page workspace

Phải chia nhỏ thành task cụ thể:

[Workspace] Display manga page on canvas

[Workspace] Draw rectangle region

[Task] Create task from selected region

[Submission] Upload submission file

[Review] Request revision

Một task chỉ được kéo sang Done khi đã hoàn thành đúng Definition of Done.

# 6. Definition of Done

Một task được xem là hoàn thành khi đạt đủ các điều kiện sau:

1. Code đã hoàn thành

2. Không còn lỗi build/compile

3. API test thành công nếu là backend

4. UI gọi được API nếu có frontend

5. Có validate input cơ bản

6. Có thông báo success/error

7. Đã push code lên GitHub

8. Đã tạo Pull Request nếu cần

9. Đã được review bởi ít nhất 1 thành viên

10. Tester đã kiểm tra

11. Jira task đã được cập nhật

12. Tài liệu liên quan đã được cập nhật nếu có thay đổi

Không được kéo task sang Done chỉ vì “code xong”.

# 7. Quy tắc dùng GitHub

Nhóm không được code trực tiếp lên branch main.

Branch chính:

main

develop

Branch tính năng:

feature/auth

feature/series

feature/chapter

feature/page-workspace

feature/task

feature/submission

feature/review

feature/ranking

Quy trình làm việc:

1. Pull code mới nhất từ develop

2. Tạo branch feature riêng

3. Code và commit thường xuyên

4. Push branch lên GitHub

5. Tạo Pull Request vào develop

6. Ít nhất 1 người review

7. Merge vào develop

8. Cuối sprint mới merge develop vào main

# 8. Quy tắc commit code

Commit message phải rõ ràng.

Dùng format:

type: nội dung thay đổi

Ví dụ:

feat: implement login API

feat: add series proposal form

feat: create page workspace canvas

fix: resolve page upload error

docs: update SRS document

test: add task assignment test cases

style: update dashboard layout

Không commit kiểu:

update

fix

abc

done

sửa code

# 9. Quy tắc review code

Trước khi merge code, người review cần kiểm tra:

1. Code có chạy được không?

2. Có lỗi logic không?

3. Có đúng requirement không?

4. Có ảnh hưởng module khác không?

5. Có đặt tên biến/hàm dễ hiểu không?

6. Có validate dữ liệu cơ bản không?

7. Có xử lý lỗi không?

Nếu code chưa ổn, reviewer comment rõ ràng, không tự ý sửa phần lớn code của người khác nếu chưa trao đổi.

# 10. Quy tắc phân chia công việc

Mỗi task phải có một người chịu trách nhiệm chính.

Có thể có người hỗ trợ, nhưng không được để task không rõ ai làm.

Ví dụ:

| Task | Main Owner | Support |
| --- | --- | --- |
| Login API | Member 1 | Member 2 test |
| Login UI | Member 3 | Member 1 support API |
| Page Workspace | Member 4 | Member 3 support UI |
| Test case | Member 2 | Member 4 support integration |

Nếu một thành viên không hoàn thành đúng hạn, phải báo sớm để nhóm điều chỉnh.

# 11. Quy tắc giao tiếp

Nhóm nên dùng một kênh chính như Messenger, Discord, Zalo hoặc Teams.

Quy định giao tiếp:

1. Tin nhắn quan trọng phải phản hồi trong vòng 12 giờ

2. Nếu bận phải báo trước

3. Nếu bị kẹt quá 1 ngày phải báo nhóm

4. Không tự ý đổi scope hoặc đổi thiết kế lớn

5. Không im lặng khi task bị trễ

Khi hỏi lỗi kỹ thuật, cần gửi đủ:

- Mô tả lỗi

- Screenshot lỗi

- File/module liên quan

- Các bước đã thử

# 12. Quy tắc tài liệu

Member 2 phụ trách chính tài liệu, nhưng các thành viên khác phải cung cấp nội dung liên quan đến phần mình làm.

Các tài liệu cần cập nhật:

Project Plan

SRS

Use Case

Business Process

Conceptual Model

Site Map

Screen Flows

ERD

API Specification

Test Case

User Manual

Final Report

Slide

Khi code thay đổi chức năng, người làm chức năng đó phải báo cho Member 2 để cập nhật tài liệu.

# 13. Quy tắc kiểm thử

Không để đến cuối kỳ mới test.

Test phải được thực hiện sau mỗi sprint.

Các loại test cần có:

Unit/API test

UI test

Integration test

Role permission test

Workflow test

Demo flow test

Các flow bắt buộc phải test:

Login

Create Series Proposal

Approve Proposal

Create Chapter

Upload Page

Create Region

Assign Task

Upload Submission

Review / Request Revision

Editor Review

Publish

Import Ranking

Risk Decision

Bug phải được tạo task riêng trong Jira với label:

bug

# 14. Quy tắc deadline

Mỗi task phải có deadline rõ ràng.

Nếu task có nguy cơ trễ:

1. Báo nhóm trước deadline ít nhất 24 giờ

2. Nêu rõ lý do bị trễ

3. Đề xuất cách xử lý

4. Nếu cần thì chia task hoặc đổi người hỗ trợ

Không báo trễ sát giờ nộp.

# 15. Quy tắc ưu tiên khi thiếu thời gian

Nếu dự án bị trễ, nhóm ưu tiên giữ lại các chức năng core:

Login

Role

Series Proposal

Chapter Management

Page Upload

Region Selection

Task Assignment

Submission

Mangaka Review

Editor Review

Có thể giảm hoặc đưa vào future:

AI auto segmentation

Finance

Advanced notification

Advanced ranking chart

Version comparison nâng cao

Realtime collaboration

Nguyên tắc:

Làm ít nhưng chạy xuyên suốt tốt hơn làm nhiều nhưng không demo được.

# 16. Quy tắc demo nội bộ

Cuối mỗi tuần phải có demo nội bộ, dù chức năng chưa hoàn chỉnh.

Demo nội bộ cần trả lời:

1. Tuần này làm được gì?

2. Chạy được màn hình/API nào?

3. Có lỗi gì?

4. Tuần sau cần làm gì?

Không đợi đến tuần cuối mới ghép hệ thống.

# 17. Quy tắc chuẩn bị demo cuối kỳ

Trước demo cuối kỳ, nhóm phải chuẩn bị:

1. Tài khoản demo cho từng role

2. Dữ liệu demo sẵn

3. Kịch bản demo rõ ràng

4. Slide thuyết trình

5. Video demo backup

6. Database backup

7. Source code backup

Tài khoản demo nên có:

Mangaka account

Assistant account

Tantou Editor account

Editorial Board account

Admin account

# 18. Quy tắc xử lý xung đột nhóm

Nếu có bất đồng, xử lý theo thứ tự:

1. Trao đổi trực tiếp trong nhóm

2. Dựa vào scope và requirement đã chốt

3. Project Leader đưa ra quyết định tạm thời

4. Nếu ảnh hưởng lớn, hỏi giảng viên

Không tranh luận kéo dài làm chậm tiến độ.

# 19. Quy tắc đánh giá đóng góp

Cuối mỗi sprint, nhóm tự đánh giá theo các tiêu chí:

| Tiêu chí | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Task completion | Hoàn thành task được giao |
| Quality | Code/tài liệu có chất lượng |
| Communication | Có cập nhật tiến độ |
| Support | Có hỗ trợ nhóm |
| Responsibility | Có trách nhiệm với deadline |

Nếu một thành viên không làm hoặc thường xuyên trễ, cần ghi nhận trong sprint report để tránh ảnh hưởng cả nhóm.